Thủ tục chuyển đổi cho CSDL tại DR HCM thàn Read Write

| STT | Nội dung công việc |  | Thời gian | Đơn vị thực hiện |  | Đơn vị phối hợp | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MỤC 1 : CHUYỂN ĐỔI SANG HỆ THỐNG DR HCM: 00h00’ – 00h30’ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuyển đổi DB sang DB dự phòng (DR HCM) |  | 22h00’ – 22h20’ |  |  |  | Thực hiện chuyển đồng thời các CSDL vào hệ thống DR HCM |  |
| 1.1 | Dừng đồng bộ dữ liệu từ site HN vào site HCM |  |  |  |  |  | Dừng đẩy Archived vào DB DR HCM | SQL> alter database recover managed standby database cancel; SQL> alter system set dg_broker_start = FALSE scope=both; |
| 1.2 | Tạo Restore Point trên DR HCM |  |  |  |  |  |  | SQL> select flashback_on from v$database; SQL> Shutdown immediate; SQL> startup mount; SQL> alter database flashback on; SQL> alter database open; SQL> create restore point before_switch_dr guarantee flashback database; |
| 1.3 | Thực hiện chuyển đổi chế độ readonly -> read write trên site DR HCM |  |  |  |  |  |  | SQL> ALTER DATABASE CONVERT TO SNAPSHOT STANDBY; SQL> shutdown immediate; SQL> startup; |
| 1.4 | Thực hiện lock các user kết nối vào DB DR tại HCM |  |  |  |  |  |  | SQL> SELECT 'ALTER USER '¦¦ USERNAME ¦¦' ACCOUNT LOCK; ' FROM dba_users WHERE USERNAME like 'CTY%'; |
| 2 | Kích hoạt ứng dụng tại hệ thống dự phòng tại DR HCM |  | 22h20’ – 22h30’ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ứng dụng 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ứng dụng 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ứng dụng 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| MỤC 2: THEO DÕI, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Theo dõi, kiểm tra hoạt động của hệ thống dự phòng sau khi chuyển đổi trong thời gian 01h |  | 22h30’ – 23h30’ |  |  |  |  |  |
| MỤC 3: CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG VỀ SITE HÀ NỘI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Khôi phục lại DB DR HCM về trạng thái ban đầu |  | 00h30’ – 01h00’ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Khôi phục lại về thời điểm restore point cho các DR HCM |  |  |  |  |  |  | SQL> shutdown immediate; SQL> startup mount; SQL> ALTER DATABASE CONVERT TO PHYSICAL STANDBY; SQL> shutdown immediate; SQL> startup mount; SQL> alter database flashback off; |
| 5.2 | Bật chế độ Read Only và apply đồng bộ |  |  |  |  |  |  | SQL> alter database open read only; SQL> alter system set dg_broker_start = TRUE scope=both; SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE DISCONNECT; |
| 5.3 | Tắt ứng dụng tại DR HCM |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Theo dõi DB DBAViet DR sau khi chuyển đổi và theo dõi tiến trình đồng bộ DataGuard tại DR HCM |  |  |  |  |  |  | SQL> SELECT PROCESS, CLIENT_PROCESS, THREAD#, SEQUENCE#, STATUS, BLOCK#, BLOCKS FROM GV$MANAGED_STANDBY order by PROCESS, thread#, SEQUENCE#; SQL> select TIMESTAMP,SEVERITY,ERROR_CODE,MESSAGE from v$dataguard_status where timestamp > systimestamp-1/24; |
| 5.5 | Theo dõi hệ thống XXX |  |  |  |  |  |  |  |